扬州市中医院医保智能审核系统

公开招标文件

项目编号：XXC-20241219

招  标  人：扬州市中医院

发 放 时 间：2024年12月24日

# 第一章 招标公告

- 一、项目基本情况

- 1、项目名称：扬州市中医院医保智能审核系统

- 2、项目编号：XXC-20241219

- 3、项目内容：通过本项目在医院建立一套医保基金智能监管平台，建立相应的医保规程和管理流程，强化医疗行为、服务质量等方面监管的同时提升医务人员的主动意识和成本节约意识。

- 4、采购预算：29.9万元。本项目设定最高限价29.9万元，投标报价超过最高限价的为无效报价，按无效响应处理。

- 5、项目完成时间：自合同签订之日起90天内完成项目的实施并验收通过，交付使用方使用。

6、招标方法：公开招标。

- 二、供应商应具备的资格条件

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供下列材料：

1.1法人或者其他组织的营业执照等证明文件(复印件加盖供应商公章)；

1.2 若法定代表人参加投标的，须提供本人身份证复印件(原件备查)；若授权代表参加的，须提供《法人授权书》原件和授权代表身份证复印件（原件备查）；

1.3 依法缴纳职工社会保障资金的证明材料(复印件加盖供应商公章)(税务、银行或社会保险基金管理部门出具的2024年7月-2024年9月近三个月内任意一个月缴纳职工社会保障资金的缴款凭证或缴款证明)；

1.4 供应商2024年7月-2024年9月近三个月内任意一个月依法纳税的缴款凭证(复印件加盖供应商公章)；

1.5 与第（1.4）条相对应的纳税申报表或经会计师事务所审计的2023年度财务报告（成立不满一年不需提供）(复印件加盖供应商公章)；

1.6 参加本次政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明(原件）；

1.7 供应商信用承诺书(原件)；

1.8 供应商未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网"网站 (www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单（是否被列入失信名单的查询结果将以网页打印的形式加盖供应商公章）；

- 三、招标文件提供信息

1、公告发布日期：2024年12月24日；

2、招标文件获取方式：在“扬州市中医院”网站下载；

3、本次招标公告在“扬州市中医院”网站发布，有关本次招标的事项若存在变动或修改，敬请及时关注发布的信息或更正公告。

- 四、开标有关信息

- 1、投标文件递交截止时间：2024年12月31日15:00(北京时间)，逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理；

- 2、开标时间：2024年12月31日15:00(北京时间)；

- 3、投标文件递交、开标地点：扬州市中医院1号楼12楼小会议室(扬州市文昌中路577号)。

- 五、本次投标文件制作份数要求

- 一式五份(一份正本，四份副本)，每份投标文件须清楚标明“正本”或“副本”，一旦正本与副本不符，以正本为准。

- 六、本次招标联系事项

1、招标人：扬州市中医院；

2、联系人：朱琴、董丽珠 ；

3、联系电话：0514-87939695；

4、邮箱：892191172@qq.com 。

第二章 投标人须知

- 一、响应文件的组成：

1、响应函（格式见附件）

2、资格声明（格式见附件）

3、资格证明文件：

3.1法人或者其他组织的营业执照等证明文件(复印件加盖供应商公章)；

3.2 若法定代表人参加投标的，须提供本人身份证复印件(原件备查)；若授权代表参加的，须提供《法人授权书》原件和授权代表身份证复印件（原件备查）；

3.3 依法缴纳职工社会保障资金的证明材料(复印件加盖供应商公章)(税务、银行或社会保险基金管理部门出具的2024年7月-2024年9月近三个月内任意一个月缴纳职工社会保障资金的缴款凭证或缴款证明)；

3.4 供应商2024年7月-2024年9月近三个月内任意一个月依法纳税的缴款凭证(复印件加盖供应商公章)；

3.5 与第（3.4）条相对应的纳税申报表或经会计师事务所审计的2023年度财务报告（成立不满一年不需提供）(复印件加盖供应商公章)；

3.6 参加本次政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明(原件）；

3.7 供应商信用承诺书(原件)；

3.8 供应商未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”网站 (www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单（是否被列入失信名单的查询结果将以网页打印的形式加盖供应商公章）；

上述1-3条必须全部提供，如有遗漏，其整个响应文件无效。

4、报价一览表

5、如有以下文件自拟并自行添加至响应函中：

（1）要求采购人提供的配合；

（2）其它（供应商认为有必要提供的声明和文件）。

- 二、响应文件的要求：

1、所有文件、往来函件均应使用简体中文（规格、型号辅助符号例外）。

2、响应文件由供应商按要求参考给定格式如实填写（编写），需有法人（盖章）、法定代表人或被授权代表签字或盖章，方为有效，未尽事宜可自行补充。

3、一律以人民币为报价结算货币,单位为“元”。

4、响应文件应用不褪色的墨水书写或打印。

5、响应文件参考响应函格式中的顺序制作，并请编制目录。由于编排混乱导致响应文件被误读或查找不到，责任由供应商承担。

6、响应文件份数为正本一份，副本二份，须各自装订成册，并注明“正本”、“副本”字样，密封，同时注明供应商名称。

7、响应文件不应有涂改、增删和潦草之处，如有必须修改时，修改处必须有法人章、法定代表人或法定代表人被授权代表的签字。

本项目采用投标文件一次报价方式，任何有选择的报价(方案)将不予接受。

供应商应充分考虑安装、施工期间各类材料的市场风险和政策性调整因素，将风险系数计入总报价，合同签订后不作调整。报价应包括所有设备、材料及税金、包装费、运杂费、保险费、卸力费、调试费、培训费、资料费、售后服务费、综合费用等直至完全交付采购人使用的所有费用。

- 三、无效响应文件的确认：

供应商有下列情况之一者，其响应文件无效：

1.响应文件未按规定的期限、地点送达的；

2.响应文件未按要求密封、签署、盖章的；

3.不具备采购文件中规定的资格要求或未按采购文件规定的要求提供资格证明文件的；

4.响应文件未按采购文件规定的内容和要求填写的；

5.响应文件中有采购文件未允许提供的选择性内容的；

6.项目总报价超过本项目预算的；

7.提供虚假材料的（包括但不限于工商营业执照、财务报表、资格证明文件等）；

8.不符合法律、法规和采购文件中规定的其他实质性要求的；

9.供应商被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网"(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

10.其他法律、法规及本谈判文件规定的属非响应性的询价响应文件的情形。

- 四、评审：

评审工作由扬州市中医院负责组织。

1.响应文件的审查

（1）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；对不同文字文本响应文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

（2）正本与副本不符，以正本为准。

2.评审程序

（1）响应文件审核。审核分为资格性检查和符合性检查。

①资格性检查。依据法律法规和采购文件的规定，对响应文件中的资格证明等进行审查，以确定报价供应商是否具备报价资格。

②符合性检查。依据采购文件的规定，从响应文件的有效性、完整性和对采购文件的响应程度进行审查，以确定是否对采购文件的实质性要求作出响应。

（2）澄清有关问题。对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评审小组可以书面形式（应当由评审小组专家签字）要求供应商作出必要的澄清、说明或者纠正。供应商的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其被授权的代表签字。

3.成交标准

本次采购使用综合评分法，以得分最高的供应商为成交供应商。

- 五、确定成交供应商：

1.评审小组对通过资格性检查和符合性检查的有效响应文件，根据成交标准确定成交供应商。

2.采购人和评审小组对未成交原因不做解释。

3.评审结束后，投标供应商的响应文件均不退还。

- 六、采购终止：

在评审中，出现下列情况之一的，本次采购活动终止：

1.因情况变化，不再符合规定的采购方式适用情形的；

2.出现影响采购公正的违法、违规行为的；

3.在采购过程中符合竞争要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的。

- 七、成交供应商有下列情形之一的，必须限期改正，情节严重的，列入我院不良行为记录名单，在3年内禁止参加本院所有采购活动，并予以通报：

1.提供虚假材料谋取中标的；

2.与评审专家、采购人、其他供应商恶意串通的；

3.向评审专家、采购人工作人员行贿或者提供其他不正当利益的；

4.恶意竞争，投标总报价明显低于其自身合理成本且又无法提供证明的；

5.不满足本招标文件规定的实质性要求，但在评标过程中又未被评委会发现的；

6.不符合法律、法规规定的其他情形；

7.未按照采购文件确定的事项签订采购合同，或者与采购人另行订立背离合同实质性内容的协议的；

8.成交后无正当理由不与采购人签订合同的；

9.拒绝履行合同义务的。

- 八、签订、履行合同：

1.采购人应当自成交通知书发出之日起三十日内，按照采购文件和成交供应商响应文件的约定，与成交供应商签订书面合同。所签订的合同不得对采购文件和成交供应商响应文件作实质性修改。采购人不得向成交供应商提出任何不合理的要求，作为签订合同的条件，不得与成交供应商私下订立背离合同实质性内容的协议。

2.成交方非因不可抗力未履行采购文件、响应文件和合同规定的义务，一经查实，采购人将根据具体情况提请政府采购管理部门作出相应处理。

# 第三章 合同条款及格式

- 采购合同

项目名称：扬州市中医院医保智能审核系统

编号：XXC-20241219

甲方（组织本次招标/监督检查人）：扬州市中医院

乙方（供应商/卖方）：

为了明确甲、乙双方在项目中的权利、责任、义务，确保本次项目的顺利进行。根据有关法律、法规，甲、乙双方在平等、自愿、友好协商的基础上，共同制定了以下合同条款。

1、合同标的

乙方根据甲方需求，提供下列服务：。

服务内容等要求详见招标文件及乙方投标文件。

2、合同总金额

2.1本合同金额为（大写）：____________________________元人民币（¥_____元）。

2.2本合同总金额包括乙方提供的服务及其他有关的为完成本项目发生的所有费用，招标文件中另有规定的除外。

2.3在招标文件未列明，而乙方认为履行本合同必需的费用也包含在合同总金额中。

2.4本合同总金额还包含乙方提供的售后服务费用。

2.5本合同签订后：甲方需追加与合同标的相同的服务，在不改变合同其他条款的前提下，可以与乙方协商签订补充合同，但所有补充合同的增加的金额不超过原合同金额的10%；甲方若由于各种客观原因，必须对采购项目所牵涉的服务进行适当的减少时，在与乙方协商一致后，可以按照招标采购时的价格水平做相应的调减，并据此签订补充合同；除上述情况外，本合同执行期间合同总金额不变。

3、组成本合同的有关文件

3.1乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供服务的有关技术资料。

3.2没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文或资料提供给任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

3.3关于本项目采购的招投标文件或与本次采购活动方式相适应的文件及有关附件是本合同不可分割的组成部分，这些文件包括但不限于：

（1）招标文件；                    （2）投标报价文件；

（3）项目组人员表 ；               （4）技术参数、商务条款响应及偏离表；

（5）服务承诺；                    （6）中标通知书；

（7）甲乙双方补充协议；            （8）乙方投标时提供的投标文件。

4、知识产权保证

乙方保证甲方在使用、接受本合同服务或其任何一部分时，不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。

5、产权保证

乙方保证所交付的服务和服务所涉及的物品所有权无任何抵押、查封等权利瑕疵。

6、转包或分包

6.1本合同禁止转包，本合同范围的服务，应由乙方直接提供的，不得转让他人提供。

6.2经甲方同意，乙方可以依法采取分包方式履行合同，但是分包方式履行的，乙方应就采购项目向甲方负全责。

7、免费质保期

7.1免费质保期     年（自验收合格之日起计）

8、交付期、交付方式及交付地点

8.1交付期（服务期）：

8.2交付方式：____/_____

8.3交付地点：   采购人指定地点

9、款项支付

9.1本合同项下所有款项均以人民币支付。

9.2本合同项下的采购资金由甲方支付，付款前乙方向甲方开具发票。

9.3付款方式：

合同签订生效后，甲方自收到发票后15天内，支付乙方合同总价的30%的预付款；待项目实施完毕，经验收合格后30个工作日内乙方开具发票，甲方自收到发票后15天内，支付乙方合同总价的60%的货款，验收通过一年后且甲方没有异议支付合同尾款10%。

10、税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

11、质量保证及售后服务

11.1乙方应按招标文件规定及响应文件承诺的技术性能、技术要求、质量标准向甲方提供服务；若无特殊说明，则按国家有关部门最新颁布的标准及规范为准。

11.2乙方应保证其提供的服务是全面和规范的，并完全符合招投标文件。如因乙方提供的服务有瑕疵造成甲方损失的，所需费用由乙方承担。

11.3如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在     小时内到达甲方现场。

11.4免费维保期内，乙方应对所提供服务出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

11.5 本合同产品在免费维保期结束后，如需乙方继续向甲方提供维护服务，甲方需每年向乙方支付维护费用，金额为本合同总金额的     %  ，乙方提供该年度本合同中软件及硬件产品的维护、质保、技术支持等服务。

12、交付和验收

12.1乙方应当在合同签订后天内完成服务事项，招标文件有约定的，从其约定。

在交付前，乙方应作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方初验收和使用的技术条件依据，检验的结果交甲方。

12.2验收标准：按乙方投标文件的承诺，并不低于国家相关标准及招标文件要求。

对于乙方要交付的服务，甲乙双方须在工作日内初验收，甲方对乙方提交的服务依据招标文件上的技术要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书、包装符合招标文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。

12.3甲乙双方关于调试和验收的其他约定：    。

13、包装、发运及运输

13.1乙方应对其提供的服务所涉及物品在发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证安全运达甲方指定地点。

13.2乙方交付时，使用说明书、检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于内。

13.3乙方在提供的服务所涉及物品在货物发运手续办理完毕后24小时内或货到甲方48小时前通知甲方，以准备甲方接货。根据甲方通知的时间和指定的地点，乙方负责安排送货、装卸、清点、堆放，设备初验收合格前的保管工作由乙方负责，费用乙方承担。

13.4服务在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

13.5服务在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点。

14、违约责任

14.1甲方无正当理由拒绝初验收和终验收服务项目的，甲方应按未付服务项目款金额每日万分之五向乙方支付违约金。

14.2甲方无故逾期验收和无故逾期办理款项支付手续的,甲方应按逾期付款金额每日万分之五向乙方支付违约金。

14.3乙方违约，在消除违约情形前，应按本合同项目总额每日万分之五向甲方支付违约金，甲方可以从待付款项中扣除。

14.4乙方因逾期交付服务项目或因其他违约行为，导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值5%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

14.5乙方所交的服务项目全部或部分品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及招标文件规定标准的，乙方更换服务但逾期交付的（甲方拒绝接受的除外），按乙方逾期交付处理；乙方拒绝更换的，甲方可选择解除本合同或本合同的一部分，并可追究乙方的其他违约责任。

14.6合同生效后，发现乙方投标属虚假承诺，或经权威部门监测提供的服务不能满足招标文件要求，造成合同无法继续履行的，乙方履约保证金不予退还外，还应向甲方支付不少于合同总价%赔偿金。

15、不可抗力事件处理

15.1在合同有效期内，甲乙双方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。不可抗力，是指不能预见、不能避免且不能克服的客观情况，例如战争、严重的地震、洪水等，但一方违约或疏忽导致合同不能履行的不属于不可抗力因素。

15.2不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。除甲方书面另行要求外，乙方应尽实际可能继续履行合同义务，以及寻求采取合理的方案履行不受不可抗力影响的其他事项。若不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

16、争议解决

16.1因服务的品质质量问题发生争议的，可在国家认可的质量检测机构对服务内容质量进行鉴定。服务符合标准的，鉴定费由甲方承担；服务项目不符合质量标准的，鉴定费由乙方承担。

16.2因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲、乙双方应首先通过友好协商解决；如果协商不能解决争议，甲乙双方同意采取下列两种方式的第（ 1 ）种方式解决争议：

（1）向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼，适用中华人民共和国法律；

（2）向扬州仲裁委员会按其仲裁规则申请仲裁。

16.3若甲乙双方任何一方都没有选择解除合同的，为避免扩大损失，在诉讼或仲裁期间，双方应继续履行。

17、合同其它

17.1乙方应诚实信用，严格按照招标文件要求和投标承诺履行合同，不向甲方进行商业贿赂或者提供不正当利

17.2本合同及附件均一式两份，具有同等法律效力，甲方一份，乙方一份。

17.3本合同经双方法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章或合同专用章即可生效。

17.4本合同及附件签订后，甲乙双方如需要提出修改时则由双方协商一致后，可以签订补充协议作为本合同的补充合同执行。

甲方：	                                     乙方：

地址：                                   	地址：

法定代表人或授权代表：                       法定代表人或授权代表：

联系电话：                                   联系电话：

签订日期：2024 年  月  日                    签订日期：2024年  月  日

- 第四章 项目需求

一、采购说明

1、本文打“★”内容为实质性要求，不允许负偏离，否则作废标处理。

2、本章打“▲”内容为重要技术条款，非废标项，若招标文件中要求提供技术支持资料的，投标人需在投标文件内提供技术支持资料，未按要求提供技术支持资料的，评审时，可不予认可，如有负偏离，评审委员会将会在评审时扣除相应的技术分。

3、如招标文件要求提供相应证明材料的，应在偏离表中注明证明材料所在投标文件的页码位置，否则评标委员会有权做负偏离处理。

4、如无特别说明，每个项目只允许有一个报价，任何有选择的报价将不予接受。

5、★本项目设定最高限价29.9万元，投标报价超过最高限价的为无效报价，按无效响应处理。

二、采购清单

| 序号 | 产品或服务内容 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 扬州市中医院医保智能审核系统 | 1套 |

三、招标技术要求

（一）总体要求

1、系统采用B/S架构模式，具有基于HTTP中文Web图形化界面管理。

2、具有不少于200+个并发用户同时登录系统并进行操作。

（二）详细技术要求

以下打▲号指标为重要指标，需要提供功能截图并加盖投标人公章，未提供不得分。

| 序号 | 模块 | 功能点 | 参数要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 知识库与规则库管理 | - 基础规则库 | - ▲具有院内医保审核规则库动态维护，提供图像化操作页面，可针对医保审核规则进行新增、修改等操作。 - 具有自定义不同错误类型（明确违规、高度疑似、一般疑似等）、医疗类型（诊疗、药品、耗材等）的医保审核规则，方便统一管理。 - ▲符合国家医疗保障局两库框架，规则知识库需包含以下内容： - 政策类：依据医疗保障政策及管理要求制定，通过该类规则可判断监管对象发生的不符合相关要求的行为。 - 医疗类：依据疾病诊疗规范、药品合理使用以及相互关联作用的标准制定，通过筛选、挖掘和分析诊疗和用药相关的数据，对医疗服务行为的合理性进行判断。 - 管理类：依据各级医保部门在日常管理工作中的经验及医疗卫生行业管理要求制定，通过大数据分析等手段判断背离常规就医或诊疗行为。 - 支持配置规则医生或科室白名单功能，对具体科室或医生进行规则放行，不做违规处理。 - 支持针对规则有效对象属性进行配置，灵活配置规则对事前、事中、事后生效。 - 系统初始化医保审核规则库，至少包含项目互斥、限价、限年龄、限次数、超住院时长收费、依赖主项目收费、体检式住院（检查费用占住院总费用比例异常）、手术计费不规范、麻醉计费不规范、超医保限定天数支付、限适应症、限险种类型、限就医类型等审核规则。 - ▲支持只针对院内现有HIS系统中涉及到的医保基金监管类事前弹框规则，转化到该系统中，减少不必要的弹框。 - 支持医院个性化设置医保审核规则，支持批量导入医保审核规则。 |
|  |  | - 飞检规则库 | 基于医保局飞行检查工作方案动态更新飞检规则库，展示飞检规则内容、飞检规则来源等信息，重点关注。 |
|  |  | - 常见问题库 | - 支持根据医院实际使用情况动态更新常见问题库的功能，如某条规则触发超一定频次时更新到常见问题库中并对院方进行提醒后针对性学习。 |
|  |  | - 医保政策管理 | - 支持维护各级各地发布的医保相关政策、通知公告、飞检报告等各类文件，支持在线查看和下载。 |
| 2 | 事前提醒 | - 门诊事前提醒 | - 1、支持通过API接口或数据视图等方式对接院内相关系统，并能提供标准化的接口对接方案。 - 2、支持在医师开具门诊医嘱时自动对医嘱进行实时审核，通过规则审核，筛查出可疑违规项目后及时在院内相关系统展示违规行为的内容提醒医师，当出现强制拦截的规则时，医嘱不可执行或收费。 - 3、支持对违规填写理由后继续使用。 |
|  |  | - 住院事前提醒 | - 1、支持通过API接口或数据视图等方式对接院内相关系统，并能提供标准化的接口对接方案。 - 2、支持在开具住院医嘱、住院护理计费、手术室计费、预出院计费时和住院登记时进行实时审核，通过规则审核，筛查出可疑违规项目后及时在院内相关系统展示违规行为的内容提醒医师，当出现强制拦截的规则时，医嘱不可执行或收费。 - 3、支持对违规填写理由后继续使用。 |
|  |  | - 事前提醒统计 | - 1、支持将所有事前违规提醒记录存档，可根据需要进行数据导出。 - 2、▲具有针对事前违规提醒记录进行统计分析的功能，根据门诊事前和住院事前分别统计提醒次数、提醒金额、违规处理方案、违规等级、违规趋势等数据。 |
| 3 | 事中干预 | - 在院自查自纠 | - 1、▲定时/即时从海量数据中筛选在院患者的医嘱明细、费用明细等数据，按照规则自动对在院数据进行审核并在后台展现违规列表，支持查看和导出历史对比数据的记录。 - 2、支持输入处理状态、患者姓名、住院号、当前科室、当前医生、违规类型、住院时间等多种条件搜索，支持模糊搜索和精准匹配，自动显示该患者姓名、住院号、当前科室、入院时间、出院时间、责任医生、违规类型、规则内容、违规项目名称、医疗类别等信息数据。支持导出查询结果。 - 3、具有查看患者基本信息以及费用明细的功能，其中违规明细项置顶高亮展示，便于判断具体违规情况。 - 4、支持医保办等审核部门对过滤出来的违规数据进行审核处理的操作。 - 5、具有根据用户的使用习惯，自定义界面中的数据列表展示顺序和展示内容，方便对违规数据的查看和处理。 |
|  |  | - 在院数据分析 | - ▲支持按科室、按时间、按处理状态分析在院数据的违规数、违规金额等信息，以可视化图表或报表形式展示。 |
| 4 | 事后追溯 | - 门诊违规检测 | - 1、支持定时从海量数据中筛选出院患者的医嘱明细、费用明细等数据，按照规则自动对出院数据进行审核并在后台展现违规列表。 - 2、支持输入患者姓名、住院号、当前科室、责任医生、违规类型、住院时间等多种条件搜索，支持模糊搜索和精准匹配，自动显示该患者姓名、住院号、当前科室、入院时间、出院时间、责任医生、违规类型、规则名称、规则内容、违规项目名称、医疗类别等信息数据。支持导出查询结果。 - 3、具有查看患者基本信息以及费用明细的功能，其中违规明细项置顶高亮展示，便于判断具体违规情况。 - 4、支持医保办等审核部门对过滤出来的违规数据进行审核处理的操作。 |
|  |  | - 门诊数据分析 | ▲支持按科室、按时间、按处理状态分析出院数据的违规数、违规金额等信息，以可视化图表或报表形式展示。 |
|  |  | - 出院违规检测 | - 1、支持定时从海量数据中筛选门诊患者的医嘱明细、费用明细等数据，按照规则自动对出院数据进行审核并在后台展现违规列表。 - 2、支持输入患者姓名、就诊号、当前科室、责任医生、违规类型、住院时间等多种条件搜索，支持模糊搜索和精准匹配，自动显示该患者姓名、住院号、当前科室、入院时间、出院时间、责任医生、违规类型、规则名称、规则内容、违规项目名称、医疗类别等信息数据。支持导出查询结果。 - 3、具有查看患者基本信息以及费用明细的功能，其中违规明细项置顶高亮展示，便于判断具体违规情况。 - 4、支持医保办等审核部门对过滤出来的违规数据进行审核处理的操作。 |
|  |  | - 出院数据分析 | ▲支持按科室、按时间、按处理状态分析门诊数据的违规数、违规金额等信息，以可视化图表或报表形式展示。 |
| 5 | 审核与申诉 | - 违规事项处理 | - ▲系统内置消息线上沟通平台，医院各科室能够就某一具体医保违规事项，进行实时线上沟通，沟通记录全程留痕可追溯。 - 具有院内医保违规处置科室（如医保办），针对医保违规项目进行推送（将医保违规项直接推送至具体科室）、处理（将医保违规项进行主动处理）等操作。 - 具有针对有异议的医保违规项（根据实际特殊情况人为判断不算违规），各科室能够上传相应佐证材料（支持图片上传），医保违规处置科室能够批量下载不同违规项的佐证材料，从而提高部门之间的配合效率。 - 具有用户自定义配置常用的医保违规项目办结说明，方便在日常处理医保违规数据时，能使用统一、规范的办结用语。 |
| 6 | 两定违规处理 | - 两定违规总览 | - 1、支持导入两定平台下发的违规清单，并自动按照科室自动分配下发。 - 2、支持依据科室的申诉情况批量下载科室上传的佐证材料，方便院内针对两定下发的违规进行申诉操作。 |
|  |  | - 两定违规申诉 | - 科室可自动获取自己科室的违规清单，在申诉截止日期之前，可选择申诉或不申述，选择申诉则需要上传对应的佐证材料。 |
|  |  | - 两定违规项目查询分析 | - 支持导入两定平台、医保飞行检查等确定违规项目清单，管理账号可查询并导出违规清单，并能按照违规项目、科室、诊疗组、开单医师等信息生成可视化图表或报表。 |
| 7 | 数据分析统计 | - 首页 | - 支持按照就医方式、违规等级统计违规数量、违规分布、违规明细，并支持多种时间段进行查询。 |
|  |  | - 科室排名分析 | - ▲支持按时间、按违规等级对科室进行门诊、出院数据的违规数、违规金额等进行统计分析，以可视化图表或报表形式展示，支持导出详情信息。支持下钻查看明细。 |
|  |  | - 科室纵向分析 | - 支持按科室、按时间、按违规等级对科室内违规次数、违规金额、违规等级、违规项目类型等进行各类趋势统计分析，以可视化图表或报表形式展示，支持导出详情信息。支持下钻查看明细。 |
|  |  | - 科室下钻分析 | - 支持按科室、按时间、按违规等级对临床医生的违规次数、违规金额进行对比分析，支持对违规等级、违规项目类型、违规问题定性和违规规则等进行各类趋势统计分析，以可视化图表或报表形式展示，支持导出详情信息。 |
|  |  | - 违规类型分析 | - 支持按时间、按处理状态对规则类型进行门诊、在院、出院数据的违规数、违规金额等进行分析，以可视化图表或报表形式展示。支持下钻查看明细。 |
|  |  | - 项目类型分析 | - 支持按时间、按处理状态对项目类型进行诊疗、耗材、药品的违规数、违规金额等进行统计及分析，以可视化图表或报表形式展示。支持下钻。 |
| 8 | 通 用 参 数 配 置 | - 规则分类配置 | - 支持自由配置院内规则的统计分类，灵活调整，更贴合院内的需求。 |
|  |  | - 算法模型配置 | - 支持灵活配置院内需要用到的算法模型。 |
|  |  | - 检测范围配置 | - 支持灵活调整系统对院内各场景中生效的规则中是否对自费患者进行检测。 |
|  |  | - 办结说明配置 | - 支持办结说明的配置，可以服务于医保办工作人员，在集中处理类似医保违规数据时，可使用统一说明，或做少量修改。 |
| 9 | - 系统对接 |  | - 支持与院内HIS等业务系统进行数据及系统层面的对接，以满足系统能正常运转。 |
| 10 | - 系统管理 |  | - 1、支持系统用户的批量新增、批量修改、批量导出等功能。 - 2、支持系统菜单查看以及数据权限自定义配置。 - 3、支持系统菜单名称、展示顺序等自定义维护。 |

（三）★其他技术要求

1、本项目开发模式为“一院两区”模式，支持在文昌路现院区和真州路新院区（计划2026年1月底建成投入使用）一体化应用，实现业务协同、数据共享、信息安全。

2、项目建设须符合国家网络信息安全各项标准规范要求，符合使用方现用安全防护策略。项目在生命周期中全过程贯彻国家、省、市和医院相关网络安全管理规定，整体项目按照等级保护2.0相关规范实施执行。无条件配合医院网络安全相关整改需求及网络安全测评和等保定级备案工作。

同时，根据国家卫健委和省市卫健委的要求，使用方需要在规定时间内完成信创改造。因此，本次项目建设，投标人使用的软件产品架构需满足信创要求。

四、商务服务要求

（一）★工期要求

自合同签订之日起90天内完成项目的实施并验收通过，交付使用方使用。

（二）售后服务要求

1、★本项目免费维保期3年，自项目实施完毕并验收通过之日起计算。软件终身免费升级为最新版本。

2、在本项目服务期（含建设期和免费维保期）内，一旦系统升级换代，中标人须及时更新系统，所需费用均由中标人自行承担。服务期内，使用方根据实际应用情况有权对中标人产品功能完善提出合理诉求和建议，以不断完善产品功能。对使用方的相关诉求和建议，在不涉及产品基本结构变化的基础上，中标人应及时组织研发或改进，不另外收取费用。

3、本项目免费维保期内，中标人应保证软件系统的正常运行，并满足招标人及使用方提出的优化改进要求。有固定的专业运维服务团队和制度，能提供7*24小时不间断的电话、网络支持服务，解答使用方在系统使用、维护过程中遇到的问题，及时提出解决问题的建议和操作方法。中标人在接到使用方故障通知后1小时内提供电话、网络服务，在遇到远程无法处理的问题时，中标人应评估问题的严重性，并在4小时之内到达现场进行问题处理。对因不及时维护维修而造成的经济损失，由中标人承担。

4、★在系统免费维保期结束后，每年收取的维护费不超过本次投标金额的5%。

5、★医院真州路（计划2026年1月底建成投入使用）院区启用后，本项目同步开通相关功能，招标人和使用方不再另行支付建设费用。

（三）培训要求

为了保证投标人所提供的系统能良好运行，要求投标人负责提供有关系统功能、安装、操作、设计、维护和系统开发以及应用软件使用的文档和培训。

1）培训：提供对项目组成员、管理层及最终用户的分层次培训。

2）培训目标：技术人员经培训后应能熟练地掌握软件的维护工作并能及时排除大部分的软件故障。

3）培训方式和操作使用手册

投标人应提供详细的培训计划。

投标人须提供产品操作手册纸质文件和电子文件，方便用户学习和使用。

4）建立最终用户培训考核制度，规范操作提高效率。

（四）勘察要求

本项目由各投标人自行现场勘察，请务必对项目建设内容仔细认真查勘，在随后的采购中，对现场资料和数据所作出的推论、解释和结论及由此造成的后果由投标人负责；

（五）报价要求

1）本次投标报价分为两部分：一是投标报价，包含但不限于系统软件、硬件的安装、调试、开发、升级、运行维护、技术培训、售后服务、业务系统对接费等；二是对免费维保期满后每年维保费用进行报价，单位为%（计费基数为投标报价）。在项目服务期（含建设期和免费维保期）内，中标人不得以任何理由要求调整服务费用。

2）★本项目实施过程中所涉及的所有业务系统对接费用均包含在本项目总费用中，由中标人统一协调沟通，招标人不再向本项目涉及的所有业务系统供应商支付包含接口费在内的任何费用。

五、评标方法及评标标准

1、评标方法

本项目采用综合评分法，评委会将对确定为实质性响应招标文件要求的投标文件进行评价和比较。评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列，投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

2、评分标准

| 序号 | 评审因素 | 评审细则 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.价格部分 |  |  |  |
| 1.1 | 价格 | 采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且响应价格最低的响应报价为评标基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：响应报价得分=(评标基准价/响应报价)×30 | 30 |
| 2.技术部分 |  |  |  |
| 2.1 | 技术方案 | 根据投标人递交的技术方案中，针对本项目主要需求理解、现状分析、技术架构、功能模块、模块功能描述、接口标准等进行综合评价： 需求理解深刻、现状分析透彻、技术架构完整、模块功能描述详细、接口标准、软件数据标准等为优秀得4-6分； 需求理解一般、现状分析一般、技术架构完整程度一般、模块功能描述详细程度一般、接口标准程度一般等为一般的得2-3分； 需求理解差、现状分析差、技术架构完整程度差、模块功能描述详细程度差、接口标准程度差等为差的得0-1分。 | 6 |
| 2.2 | 技术响应 | 投标人具备医保基金监管类（如：“医保合规检测”、“医保智能审核”、“医保基金监管”等）、“数据抽取”类计算机软件著作权登记证书的，每提供一类得1分（证书需包含上述“”内的关键字可得分），最高2分。 | 2 |
| 2.3 | 产品功能、性能、配置要求 | 投标人根据《第四章 项目需求》“三、招标技术要求”如实填写《技术服务条款偏离表》，评委会根据响应情况进行打分，全部满足要求的得满分。标注▲的重要参数有负偏离一项扣2分；未标注▲的一般参数有负偏离一项扣1分，扣完为止。正偏离不加分。 证明材料：中标人所投产品入场前需进行应标技术参数测试，测试费用由中标人承担，测试验证过程中若发现技术参数有虚假应标嫌疑，甲方有权向相关部门申请废除其中标资格并依法追究相应责任。 | 25 |
| 2.4 | 系统演示 | 投标人根据要求，需现场演示（投标人自行携带电脑至投标现场，现场搭建软件环境进行项目演示；需现场展示真实管理系统，单纯采用PPT、WORD文档、讲义等形式演示不得分）。 演示时间不超过5分钟，演示内容包括但不限于以下内容： 1.规则库能按照医院实际业务需求进行个性化设定，包含开启/停用设定、规则来源查看、两库架构分类设定、问题定性选择、项目类型选择、违规等级设定、介入场景设定、就医方式设定等。（2分） 2.通过事前预警给出的预警信息能够做到数据留痕，支持相关数据分析及报表导出。（2分） 3.对违规业务进行处理，包含每日住院违规数据查询、在院自查自纠、业务线上沟通、违规信息推送、办结说明自定义等。（2分） 4.系统能够构建多维度的医保数据分析，包含门诊数据分析、住院数据分析、在院数据分析、违规类型分析、科室排名分析等，对疑似违规行为可视化形式直观展现。（2分） 5.医院管理员能够按照违规项目实现自查自纠，并能自定义项目（科室、诊疗小组、住院号、门诊号、开单医师、违规内容等）后导出数据明细。（2分） | 10 |
| 3.服务水平 |  |  |  |
| 3.1 | 实施方案 | 根据投标人提供的实施方案的可行性、计划进度表、各阶段服务的实施安排、重点难点的应对措施或改进现状措施等响应程度进行评价： 实施方案可行、计划进度表详细、各阶段服务的实施安排清晰、应对改进措施完善，具有可操作性的得4-6分； 实施方案可行性一般、计划进度表详细程度一般、各阶段服务的实施安排清晰程度一般、应对改进措施完善程度一般，可操作性一般的得2-3分； 实施方案可行性差、计划进度表详细程度差、各阶段服务的实施安排清晰程度差、应对改进措施完善程度差，可操作性差的得0-1分。 | 6 |
| 3.2 | 售后培训 方案 | 根据投标人提供的针对本项目的售后培训服务管理体系、售后服务人员的技术水平及现场服务措施、售后服务承诺、售后服务应答及处理时间进行评价： 方案详细、响应及时、服务体系完整且优于采购需求，得4-6分；方案详细、响应虽有滞后服务体系尚算完整，能基本确保业务稳定运行的，能够满足采购需求，得2-3分； 方案笼统、响应滞后、服务体系虽完整，但缺乏有效保障业务稳定运行的措施，承诺经过优化可实现采购需求，得0-1分。 没有内容或其情况不满足磋商文件需求的不得分。 | 6 |
| 3.3 | 项目团队 人员要求 | 根据投标人指派的项目实施人员进行评价： 1.项目经理（同一人）具有网络规划设计师、系统架构师、国产数据库认证专家或大师证书的，每有一种得1分（同类别证书只核算1次），最多得3分。 证明材料：投标时须提供以上人员证书扫描件以及截止应答前连续3个月内投标人为其缴纳养老保险缴费证明材料，未提供不得分。 2.项目组成员（不含项目经理）至少有一人具有同类项目实施经验，提供相关佐证材料的得2分，未提供或提供不全不得分。 证明材料：投标时需提供以上人员参与同类项目证明材料（项目合同及用户开工、验收报告或其他能够证明的材料）、并提供截止应答前连续3个月内投标人为其缴纳养老保险缴费证明材料，未提供不得分。 | 5 |
| 4.供应商履约能力 |  |  |  |
| 4.1 | 履约能力 | 根据投标人具有的认证证书情况打分： 1．投标人具备适配国产化的能力，通过由省级及以上测评机构颁发的信息技术应用创新医疗产品适配性测试证书的得2分。 2．投标人具备网络安全交付能力，通过公安部安全与警用电子产品质量检测中心颁发的网络安全专用产品安全检测证书的得2分。 证明材料：投标人需提以上相关供有效证书扫描件或相关证明材料扫描件并加盖公章。 | 4 |
| 4.2 | 业绩 | 2021年1月1日至今(以合同最终签订时间为准)投标人具有类似项目相关案例的，每提供一个案例合同得1分，最多得6分。 证明材料:投标人需提供合同扫描件或复印件，合同须能反映项目名称、主要标的物、签订时间，签章清晰可见，否则不得分。合同中合同的乙方必须与投标人的名称完全一致，如公司名称发生变更，必须提供工商部门的证明文件。 | 6 |
| 合计： |  |  | 100 |

- 第五章   投标文件格式

响

应

文

件

采购项目名称：扬州市中医院医保智能审核系统

供应商名称：

- 一、响应函（格式）：

响应函

致扬州市中医院：

我方收到贵方关于扬州市中医院医保智能审核系统的采购文件，经仔细阅读和研究，我方决定参加此次报价。

一、我方愿意按照采购文件的一切要求，提供本项目的报价，报价见《报价一览表》。

二、我方愿意提供贵院在采购文件中要求的文件、资料（具体内容如下）：

1. 响应函（格式见附件）

2. 资格声明（格式见附件）

3. 资格证明文件：

3.1法人或者其他组织的营业执照等证明文件(复印件加盖供应商公章)；

3.2 若法定代表人参加投标的，须提供本人身份证复印件(原件备查)；若授权代表参加的，须提供《法人授权书》原件和授权代表身份证复印件（原件备查）；

3.3 依法缴纳职工社会保障资金的证明材料(复印件加盖供应商公章)(税务、银行或社会保险基金管理部门出具的2024年7月-2024年9月近三个月内任意一个月缴纳职工社会保障资金的缴款凭证或缴款证明)；

3.4 供应商2024年7月-2024年9月近三个月内任意一个月依法纳税的缴款凭证(复印件加盖供应商公章)；

3.5 与第（1.4）条相对应的纳税申报表或经会计师事务所审计的2023年度财务报告（成立不满一年不需提供）(复印件加盖供应商公章)；

3.6 参加本次政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明(原件）；

3.7 供应商信用承诺书(原件)；

3.8 供应商未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网"网站 (www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单（是否被列入失信名单的查询结果将以网页打印的形式加盖供应商公章）

上述1-3条必须全部提供，如有遗漏，其整个响应文件无效。

4. 报价一览表

5. 报价明细表及采购需求响应表（格式自拟）

6. 如有以下文件自拟并自行添加至响应函中：

（1）要求采购人提供的配合；

（2）其它（供应商认为有必要提供的声明和文件）。

三、我方同意按采购文件中的规定，本响应文件报价的有效期限为报价截止之日起90天。

四、如果我方的响应文件被接受，我方将履行采购文件中规定的每一项要求，按期、按质、按量，完成交货任务。

五、我方认为贵单位有权决定成交者。

六、我方愿意遵守《中华人民共和国政府采购法》，并按《中华人民共和国合同法》和合同条款履行自己的全部责任。

七、我方认可并保证遵守采购文件的所有规定，放弃对采购文件提出质疑的权利。

八、如果我方被确定为成交供应商，我方愿意在见证合同时按采购文件的规定交纳履约保证金。且我方如无不可抗力，又未履行采购文件、响应文件和合同条款的，一经查实，我方愿意赔偿由此而造成的一切损失，并同意接受按采购文件的相关要求对我方进行的处理。

九、我方决不提供虚假材料谋取成交、决不采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商、决不与采购人、其它供应商等恶意串通、决不向采购人、采购代理机构工作人员和评委进行商业贿赂、决不在采购过程中与采购人进行协商谈判、决不拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况，如有违反，无条件接受贵方及相关管理部门的处罚。

供应商（盖章）：

法定代表人(签字或盖章)：

电话：                              传真：

通讯地址：                          邮编：

- 二、资格声明（格式）：

- 资格声明

扬州市中医院：

我公司（单位）参加本次 扬州市中医院医保智能审核系统招标  活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录，我公司（单位）愿针对本次项目扬州市中医院医保智能审核系统进行报价，响应文件中所有关于报价资格的文件、证明、陈述均是真实的、准确的。如有虚假，自愿丧失中标资格，一年内退出扬州市政府采购市场。

供应商（盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：

日期：

- 营业执照副本：

四、法定代表人授权书(格式)

本授权书声明：                     （投标人名称）授权           （被授权人的姓名）为我方就扬州市中医院医保智能审核系统（项目名称）采购活动的合法代理人，以本公司名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。

被授权人签字：________________________________

联系电话（手机）：

单位名称：____________________________________

授权单位盖章：_________________________________

地址：

日期：

被授权人身份证复印件：

- 五、报价一览表（格式）：

项目名称：扬州市中医院医保智能审核系统

| 序号 | 货物 名称 | 品牌 型号 | 规格 参数 | 单价（元/台） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |

法定代表人或者授权代表（签字或盖章）：

供应商全称（盖章）：

日期：    年   月    日

六、参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明(参考格式)

声  明

我公司郑重声明：参加本次采购活动前3年内，我公司在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

供应商名称（公章）：

被授权代表签字：

日期：    年    月    日

供应商信用承诺书

承诺主体名称：

统一社会信用代码：

为维护公平竞争、规范有序的市场秩序，营造诚实守信的信用环境，共同推进社会信用体系建设完善，树立企业诚信守法形象，本企业对扬州市中医院医保智能审核系统的采购活动郑重承诺如下:

一、对提供给注册登记部门、行业管理部门、司法部门、行业组织以及在政府采购活动中提交的所有资料的合法性、真实性、准确性和有效性负责；

二、严格按照国家法律、法规和规章开展采购活动，全面履行应尽的责任和义务，全面做到履约守信，具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的条件;

三、严格依法开展生产经营活动，主动接受行业监管，自愿接受依法开展的日常检查；违法失信经营后将自愿接受约束和惩戒，并依法承担相应责任；

四、自觉接受行政管理部门、行业组织、社会公众、新闻舆论的监督；

五、自觉做到自我约束、自我管理，不制假售假、商标侵权、虚假宣传、违约毁约、恶意逃债、偷税漏税、垄断和不正当竞争，维护经营者、消费者的合法权益；

六、提出政府采购质疑和投诉坚持依法依规、诚实信用原则，在全国范围12个月内没有三次以上查无实据的政府采购投诉；

七、严格遵守信用信息公示相关规定，向社会公示信用信息；

八、在“信用中国”和“中国政府采购网"网站网站中无违法违规、较重或严重失信记录；

九、如违反承诺，自愿接受管理部门依法给予的行政处罚，同意将违反承诺的行为作为不良记录记入信用档案，依法依规进行信息公示，并承担所产生的一切法律责任和经济损失。

十、本承诺书自签订之日起生效。

（注：法定代表人或负责人、主体名称发生变更的应当重新做出承诺。）

承诺单位（签章）：

法定代表人（负责人）：

年     月     日